# FOOD KUB SRS

# ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์

ระบบเมนูอาหารและตะกร้าอาหาร

Software Requirements Specification

รหัสเอกสาร  FK SRS 001

เวอร์ชัน  1.0

วันที่จัดทำ  9 กันยายน 2026

กำหนดส่งมอบโครงการ  26 ตุลาคม 2026

สำหรับ  ทีมพัฒนา ผู้ทดสอบ และผู้ตรวจรับโครงการ Food_Kub

เอกสารนี้กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการของระบบ Food_Kub เพื่อให้ทีมพัฒนาและผู้ตรวจรับใช้ขอบเขตเดียวกัน ครอบคลุมการแสดงเมนู การเลือกอาหารลงตะกร้า การคำนวณยอดรวม และการจัดการเมนูผ่านหน้า Admin

ข้อกำหนดหลักอ้างอิงฟังก์ชันในโครงการ ส่วนเป้าหมายคุณภาพและข้อเสนอเพิ่มเติมระบุแยกในหมวด 7 และ 8 เพื่อใช้พิจารณาก่อนตกลงเกณฑ์ส่งมอบ

## การอ่านเอกสาร

หมวด 1 ภาพรวมและขอบเขต  หมวด 2 และ 3 ฟังก์ชันหลัก  หมวด 4 Use Case  หมวด 5 ข้อมูลและกฎธุรกิจ  หมวด 6 ส่วนติดต่อ  หมวด 7 คุณภาพ  หมวด 8 ข้อเสนอเพิ่มเติม  หมวด 9 การตรวจรับ  หมวด 10 แผนและแหล่งอ้างอิง

# 1 ภาพรวมและขอบเขต

## 1 1 วัตถุประสงค์

ระบบช่วยให้ลูกค้าดูรายการอาหาร เลือกหมวดหมู่ และจัดรายการอาหารที่สนใจพร้อมยอดรวม ผู้ดูแลสามารถเพิ่มและลบรายการอาหารเพื่อลดการแก้ข้อมูลผ่านโค้ดโดยตรง เอกสารนี้ใช้เป็นฐานสำหรับพัฒนา ทดสอบ และทบทวนการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

## 1 2 ขอบเขต

รวมหน้าเมนู หน้าแสดงตามหมวดหมู่ ตะกร้ารายผู้ใช้ หน้า Admin สำหรับเพิ่มและลบเมนู การอัปโหลดรูป การเก็บเมนูใน Firebase Firestore และการเชื่อมต่อ Frontend กับ Backend

ไม่รวมการยืนยันคำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง การจองโต๊ะ สต็อกสินค้า รายงานยอดขาย การแก้ไขเมนูเดิม และบัญชีสมาชิก การตรวจสิทธิ์ Admin เป็นข้อเสนอแยก ไม่ใช่ความสามารถที่มีแล้ว

## 1 3 ผู้เกี่ยวข้อง

ลูกค้า  ใช้เว็บผ่านเบราว์เซอร์เพื่อดูเมนูและจัดตะกร้า โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

ผู้ดูแลเมนู  เพิ่มและลบเมนูผ่านหน้า Admin ปัจจุบันเป็นบทบาทในกระบวนการใช้งาน ยังไม่มีการบังคับสิทธิ์ในโค้ด

ทีมพัฒนาและผู้ทดสอบ  จัดการบริการ การตั้งค่า ฐานข้อมูล และตรวจรับตามรหัสข้อกำหนด

## 1 4 ภาพรวมระบบ

เบราว์เซอร์ส่งคำขอไปยัง front_py ซึ่งใช้ FastAPI และ Jinja2 สร้าง HTML ฝั่งนี้เรียก blackend_py ผ่าน httpx โดย Backend ใช้ FastAPI อ่านเขียน collection menu_items ใน Firestore รูปอาหารเก็บเป็น URL ภายนอกหรือชื่อไฟล์ใน static/images

ข้อมูลตะกร้าเก็บผ่าน SessionMiddleware ใน cookie ที่ลงลายเซ็น ไม่ใช่ตารางตะกร้าใน Firestore จึงแยกตาม session ของเบราว์เซอร์และไม่ซิงก์ข้ามอุปกรณ์

## 1 5 คำศัพท์

SRS คือเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์  FR คือข้อกำหนดฟังก์ชัน  NFR คือข้อกำหนดคุณภาพ  UC คือกรณีใช้งาน  AT คือกรณีตรวจรับ  API คือส่วนติดต่อข้อมูล  Milestone คือจุดส่งมอบสำคัญ

# 2 ข้อกำหนดเมนูและตะกร้า

FR ทุกข้อในหมวด 2 และ 3 เป็นขอบเขตหลักที่ต้องมี ข้อความเกณฑ์ตรวจรับระบุพฤติกรรมที่ต้องตรวจ ไม่ใช่ผลทดสอบที่ผ่านแล้ว

## FR01 แสดงเมนูอาหาร

ระบบต้องแสดงเมนูจาก Backend พร้อมชื่อ ราคา รูปภาพ และหมวดหมู่ ที่หน้า / โดยข้อมูลต้องตรงกับรายการที่จัดเก็บ

เกณฑ์ตรวจรับ  เมื่อมีเมนูตัวอย่าง 12 รายการ หน้าเมนูแสดงครบ และราคาแต่ละรายการตรงกับข้อมูลจาก API

## FR02 กรองตามหมวดหมู่

ระบบต้องแสดงหมวดหมู่ที่มีในข้อมูล และเลือกดูเฉพาะเมนูของหมวดที่ร้องขอผ่าน /category/{category}

เกณฑ์ตรวจรับ  เลือกหมวดหนึ่งแล้วไม่พบเมนูของหมวดอื่นในผลลัพธ์ และกลับไปดูทั้งหมดได้

## FR03 เพิ่มอาหารลงตะกร้า

ระบบต้องเพิ่มจำนวนอาหารครั้งละ 1 เมื่อรับ POST /cart/add/{item_id} สำหรับเมนูที่มีอยู่ แล้วแสดงหน้าตะกร้า

เกณฑ์ตรวจรับ  เพิ่มรายการเดิมสองครั้งได้จำนวน 2 และ badge จำนวนรวมสะท้อนจำนวนอาหารรวม

## FR04 แสดงตะกร้าและยอดรวม

ระบบต้องดึงรายละเอียดเมนูของแต่ละรหัสในตะกร้า แสดงชื่อ ราคาต่อหน่วย จำนวน และยอดรวม โดยใช้ราคาปัจจุบันจาก Backend

เกณฑ์ตรวจรับ  อาหารราคา 60 บาท จำนวน 2 และราคา 35 บาท จำนวน 1 ต้องมียอดรวม 155 บาท

## FR05 ปรับจำนวนอาหาร

ระบบต้องปรับจำนวนเป็นค่าจำนวนเต็มที่ส่งมา ถ้าจำนวนไม่เกินศูนย์ให้ลบรายการนั้นออกจากตะกร้า

เกณฑ์ตรวจรับ  เปลี่ยน 2 เป็น 3 แล้วจำนวนและยอดรวมเปลี่ยนตาม ลดจาก 1 เป็น 0 แล้วรายการหายไป

## FR06 ลบและล้างตะกร้า

ระบบต้องลบเฉพาะรายการที่เลือกได้ และล้างตะกร้าทั้งหมดได้ เมื่อตะกร้าว่างต้องแสดงข้อความว่างและยอดรวม 0

เกณฑ์ตรวจรับ  ลบหนึ่งรายการแล้วรายการอื่นยังอยู่ ล้างแล้ว badge จำนวนและยอดรวมเป็น 0

## FR07 แยกตะกร้าตามผู้ใช้

ระบบต้องอ่านเขียนตะกร้าผ่าน session ของคำขอ และคงตะกร้าเมื่อรีเฟรชภายใน session เดิม

เกณฑ์ตรวจรับ  เพิ่มอาหารในเบราว์เซอร์ A แล้วเบราว์เซอร์ B ที่มี session อิสระต้องไม่เห็นรายการของ A

# 3 ข้อกำหนดการจัดการเมนู

## FR08 แสดงรายการสำหรับผู้ดูแล

ระบบต้องแสดงหน้า /admin/ พร้อมตาราง ID รูป ชื่อ ราคา หมวดหมู่ และปุ่มลบ รวมทั้งแบบฟอร์มเพิ่มเมนู

เกณฑ์ตรวจรับ  รายการในหน้า Admin ตรงกับรายการจาก Backend และแบบฟอร์มมีข้อมูลที่จำเป็นครบ

## FR09 เพิ่มเมนูใหม่

ระบบต้องรับชื่อ ราคา หมวดหมู่ และรูปภาพถ้ามี สร้างรหัสเมนู แล้วบันทึกลง Firestore ผ่าน API โดย image เป็น URL หรือชื่อไฟล์

เกณฑ์ตรวจรับ  เพิ่มรายการที่มีข้อมูลถูกต้องแล้วพบในหน้า Admin หน้าเมนู และผลเรียก API หลังรีเฟรช

## FR10 จัดเก็บรูปภาพ

เมื่อแนบรูป ระบบต้องลองส่งรูปไป Catbox ถ้าสำเร็จให้เก็บ URL ถ้าไม่สำเร็จให้บันทึกไฟล์ชื่อสุ่มใน static/images และเก็บชื่อไฟล์แทน

เกณฑ์ตรวจรับ  ทดสอบทั้งบริการรูปตอบสำเร็จและตอบล้มเหลว แล้วตรวจว่าค่า image ชี้ไปตำแหน่งที่แสดงรูปได้

## FR11 ลบเมนู

ระบบต้องมีการยืนยันการลบในหน้าเว็บ เมื่อยืนยันแล้วให้เรียก API ลบเอกสารเมนูตาม ID และกลับหน้า Admin

เกณฑ์ตรวจรับ  ยกเลิกยืนยันแล้วข้อมูลไม่เปลี่ยน ยืนยันแล้วไม่พบ ID นั้นใน API และหน้าเมนู โดยเมนูอื่นยังอยู่

## FR12 อ่านข้อมูลรายรายการ

Backend ต้องให้บริการอ่านเมนูทั้งหมด หมวดหมู่ไม่ซ้ำ รายหมวด และราย ID โดยเมนูที่ไม่พบต้องตอบ HTTP 404 สำหรับการอ่านราย ID

เกณฑ์ตรวจรับ  เรียก ID ที่มีได้ข้อมูลครบ 5 ฟิลด์ เรียก ID ที่ไม่มีได้ 404 และเรียกหมวดที่ไม่มีได้รายการว่าง

## FR13 สร้างข้อมูลตั้งต้น

เมื่อเริ่มบริการและ collection menu_items ว่าง ระบบต้องเพิ่มเมนูตัวอย่าง 12 รายการ หากมีข้อมูลอยู่แล้วต้องไม่เพิ่มชุดตั้งต้นซ้ำ

เกณฑ์ตรวจรับ  เริ่มบริการกับฐานทดสอบว่างแล้วมี 12 รายการ เริ่มใหม่กับฐานที่มีข้อมูลแล้วจำนวนไม่เพิ่มจากการ seed

## ข้อจำกัดของขอบเขตหลัก

การลบเมนูยังไม่ลบรูปจากบริการภายนอกหรือจากโฟลเดอร์รูป ตะกร้าที่มี ID ถูกลบจะไม่แสดงรายการนั้นเมื่อดึงรายละเอียดไม่ได้ แต่ค่า ID อาจยังอยู่ใน session ข้อเสนอปรับปรุงพฤติกรรมนี้อยู่ในหมวด 8

เมื่อไม่แนบรูป โค้ดใช้ชื่อ default.jpg และหน้าเว็บมีภาพทดแทนจาก placehold.co ต้องตรวจความพร้อมของภาพทดแทนในการทดสอบหน้าจอ

# 4 กรณีใช้งาน

## UC01 ดูเมนูและเลือกหมวดหมู่

ผู้กระทำ  ลูกค้า   เงื่อนไขก่อน  Frontend และ Backend พร้อมใช้งาน

ขั้นตอน  1 เปิดหน้าเมนู  2 ระบบดึงเมนูและหมวดหมู่  3 ลูกค้าเลือกหมวด  4 ระบบแสดงผลเฉพาะหมวดนั้น  5 ลูกค้ากลับดูทั้งหมด

ผลลัพธ์  ลูกค้าเห็นข้อมูลเมนูตามที่เลือก   ทางเลือก  หมวดที่ไม่มีรายการแสดงผลว่างอย่างเหมาะสม   ข้อกำหนด  FR01 FR02 FR12

## UC02 จัดตะกร้าอาหาร

ผู้กระทำ  ลูกค้า   เงื่อนไขก่อน  มีเมนูที่เลือกและเบราว์เซอร์ยอมรับ cookie

ขั้นตอน  1 กดเพิ่มอาหาร  2 ระบบเพิ่มจำนวนใน session  3 แสดงตะกร้า  4 ลูกค้าปรับจำนวนหรือลบ  5 ระบบคำนวณยอดใหม่

ผลลัพธ์  ตะกร้าและยอดรวมตรงกับรายการที่คงเหลือ   ทางเลือก  จำนวนไม่เกินศูนย์ทำให้ลบรายการ ล้างทั้งหมดได้ตะกร้าว่าง   ข้อกำหนด  FR03 ถึง FR07

## UC03 เพิ่มเมนูอาหาร

ผู้กระทำ  ผู้ดูแลเมนู   เงื่อนไขก่อน  เข้าถึงหน้า Admin และบริการฐานข้อมูลพร้อม

ขั้นตอน  1 กรอกชื่อ ราคา หมวดหมู่  2 แนบรูปถ้าต้องการ  3 ส่งแบบฟอร์ม  4 ระบบอัปโหลดรูปหรือบันทึกสำรอง  5 Backend สร้างเมนู  6 กลับหน้ารายการ

ผลลัพธ์  เมนูใหม่ปรากฏในฐานข้อมูลและหน้าเว็บ   ทางเลือก  ไม่แนบรูปใช้ภาพทดแทน ส่วนข้อมูลไม่ถูกต้องและฐานข้อมูลล้มเหลวต้องพิจารณาพฤติกรรมตาม EXT01 และ NFR04   ข้อกำหนด  FR08 ถึง FR10

## UC04 ลบเมนูอาหาร

ผู้กระทำ  ผู้ดูแลเมนู   เงื่อนไขก่อน  เมนูเป้าหมายมีอยู่

ขั้นตอน  1 เลือกลบ  2 หน้าเว็บขอการยืนยัน  3 ผู้ดูแลยืนยัน  4 Backend ลบเอกสาร  5 ระบบแสดงรายการล่าสุด

ผลลัพธ์  ไม่พบเมนูที่ลบในรายการ   ทางเลือก  ยกเลิกแล้วคงข้อมูลเดิม หาก ID ไม่พบ Backend ตอบ 404   ข้อกำหนด  FR11 FR12

## UC05 เริ่มต้นข้อมูล

ผู้กระทำ  บริการ Backend   เงื่อนไขก่อน  เชื่อม Firestore ได้

เมื่อเริ่ม MenuService ให้ตรวจ collection ถ้าว่างจึง seed เมนู 12 รายการ มิฉะนั้นคงข้อมูลเดิม การทดสอบต้องใช้ฐานทดสอบแยกจากข้อมูลใช้งานจริง   ข้อกำหนด  FR13

# 5 ข้อมูลและกฎธุรกิจ

## 5 1 ข้อมูลเมนู

จัดเก็บใน Firestore collection menu_items โดย document ID เป็นสตริงของ id ของเมนู ข้อมูลหลักไม่มีตาราง Order หรือ User

id  จำนวนเต็ม รหัสอ้างอิงเมนู ต้องไม่ซ้ำภายใน collection

name  ข้อความ ชื่ออาหารที่แสดงบนหน้าเว็บ

price  ตัวเลข ราคาต่อหน่วย หน่วยบาท โค้ดปัจจุบันใช้ float

image  ข้อความ URL รูปภายนอกหรือชื่อไฟล์ใน static/images

category  ข้อความ ใช้จัดกลุ่มและกรองเมนู

## 5 2 ข้อมูลตะกร้า

ใช้ session key ชื่อ cart มีรูปแบบ mapping ระหว่างรหัสเมนูชนิดสตริงกับจำนวนชนิดจำนวนเต็ม เช่น {"1": 2, "6": 1} ไม่เก็บราคาไว้ใน session แต่ดึงราคาจาก Backend ตอนเปิดหน้าตะกร้า

## 5 3 กฎธุรกิจ

BR01 ยอดรวมเท่ากับผลรวมของราคาปัจจุบันต่อหน่วยคูณจำนวนของแต่ละเมนูที่ยังมีอยู่ ไม่รวมค่าจัดส่ง ภาษีเพิ่มเติม ส่วนลด หรือค่าบริการ

BR02 เพิ่มเมนูเดิมให้บวกจำนวนครั้งละ 1 ไม่สร้างบรรทัดซ้ำสำหรับ ID เดียวกัน

BR03 การปรับจำนวนเป็นศูนย์หรือติดลบมีความหมายเท่ากับลบออกจากตะกร้า

BR04 การกรองหมวดใช้ข้อความหมวดที่จัดเก็บเป็นค่าเปรียบเทียบ และรายการหมวดต้องไม่ซ้ำ

BR05 การลบเมนูทำให้ผู้ใช้ใหม่เลือกเมนูนั้นไม่ได้ แต่ไม่ใช่การยกเลิกออเดอร์ เพราะระบบยังไม่มีออเดอร์

BR06 ตะกร้าผูกกับ session ไม่รับประกันการคงข้อมูลเมื่อผู้ใช้ล้าง cookie หรือเปลี่ยนอุปกรณ์

## 5 4 ความถูกต้องที่ควรเพิ่มเติม

รหัสใหม่ในโค้ดคำนวณจาก ID สูงสุดบวก 1 จึงต้องตรวจกรณีเพิ่มพร้อมกันตาม EXT04 ส่วนเงื่อนไขราคาเป็นบวกและจำนวนทศนิยมเป็นข้อเสนอใน EXT01 ยังไม่ถือว่ามีการตรวจครบทุกชั้น

# 6 ข้อกำหนดส่วนติดต่อ

## 6 1 ส่วนติดต่อผู้ใช้

หน้า / แสดงรายการและหมวดอาหาร  หน้า /category/{category} แสดงตามหมวด  หน้า /cart แสดงจำนวนและยอดรวม  หน้า /admin/ แสดงแบบฟอร์มและรายการจัดการเมนู

การเปลี่ยนตะกร้าใช้ POST /cart/add/{item_id}, /cart/update/{item_id}, /cart/remove/{item_id} และ /cart/clear โดยส่งค่าฟอร์ม quantity สำหรับการปรับจำนวน และ redirect ด้วย HTTP 303

การเพิ่มเมนูจากหน้าเว็บใช้ POST /admin/add แบบ multipart/form-data ส่วนการลบใช้ POST /admin/delete/{item_id}

## 6 2 API ของ Backend

GET /api/menu  คืน JSON array ของเมนูทั้งหมด

GET /api/menu/categories  คืน JSON array ของชื่อหมวดไม่ซ้ำ

GET /api/menu/category/{category}  คืนเมนูของหมวดนั้น

GET /api/menu/{item_id}  คืนเมนูหนึ่งรายการ หรือ 404

POST /api/admin/add  รับ JSON name, price, image, category คืน status และ item

POST /api/admin/delete/{item_id}  ลบเมนู คืน status และ message หรือ 404

JSON ของ MenuItem ประกอบด้วย id, name, price, image และ category กรณี body หรือชนิดข้อมูลไม่ตรง schema ให้ทดสอบการตอบ validation error ของ FastAPI

## 6 3 บริการภายนอกและการติดตั้ง

Frontend เรียก Backend ตาม BACKEND_URL ซึ่งปัจจุบันเป็น http://localhost:8000 จึงต้องรัน Frontend คนละพอร์ต เช่น 8001 และเริ่มจาก front_py เพื่อให้ templates และ static อ้างอิงตำแหน่งถูกต้อง

Backend ใช้ Firebase Admin SDK และไฟล์ firebase-credentials.json ที่รากโครงการ ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ทดสอบและพร้อมเชื่อมเครือข่าย

การอัปโหลดรูปใช้ HTTPS POST ไป https://catbox.moe/user/api.php ตั้ง timeout 20 วินาที แล้วสำรองไฟล์ในเครื่องเมื่อทำไม่ได้ รูปทดแทนในหน้าเว็บพึ่งพา placehold.co

ไลบรารีใน requirements.txt ได้แก่ FastAPI, Uvicorn, Jinja2, python-multipart, httpx และ firebase-admin การติดตั้งต้องตรวจ dependency สำหรับ SessionMiddleware เพิ่มเติมให้ครบด้วย

# 7 ข้อกำหนดคุณภาพ

รายการ NFR ต่อไปนี้เป็นเป้าหมายเสนอสำหรับทบทวนก่อนตรวจรับ ไม่ใช่ผลวัดจากระบบปัจจุบัน การรับรองต้องมีผลทดสอบในสภาพแวดล้อมที่กำหนด

## NFR01 ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย หน้าเมนูและหน้าตะกร้าตอบกลับภายใน 3 วินาทีที่เปอร์เซ็นไทล์ 95 เมื่อมีเมนู 100 รายการ ตะกร้าไม่เกิน 20 รายการ และผู้ใช้พร้อมกัน 10 คน โดยไม่นับการอัปโหลดรูป

เกณฑ์ตรวจรับ  ทดสอบอย่างน้อย 100 คำขอต่อหน้า บันทึกเครื่อง เครือข่าย ชุดข้อมูล และ p95 ของแต่ละหน้า

## NFR02 การแสดงผลและภาษา

เป้าหมาย ข้อความหลักเป็นภาษาไทย อ่านได้ครบ และใช้งานเมนู ตะกร้า และ Admin ได้ที่หน้าจอกว้าง 390 และ 1366 พิกเซล

เกณฑ์ตรวจรับ  ทดสอบเบราว์เซอร์ Chrome และ Edge ที่ระบุเวอร์ชันในรายงาน ปุ่มและข้อมูลสำคัญต้องไม่ถูกตัดหรือซ้อนกัน

## NFR03 ความคงอยู่ของข้อมูล

เมนูที่เพิ่มสำเร็จต้องคงอยู่เมื่อเริ่ม Backend ใหม่ ส่วนตะกร้าต้องคงอยู่เมื่อรีเฟรชใน session เดิม

เกณฑ์ตรวจรับ  เพิ่มเมนูแล้ว restart ในสภาพแวดล้อมทดสอบ พบข้อมูลเดิม และเปิดตะกร้าใหม่ภายใน session เดิมแล้วจำนวนตรงกัน

## NFR04 การจัดการข้อผิดพลาด

เป้าหมาย เมื่อ Backend ฐานข้อมูล หรือบริการรูปไม่พร้อม ระบบต้องแจ้งข้อความเข้าใจง่าย ไม่แสดง traceback หรือ credentials และไม่แจ้งว่าสำเร็จถ้าบันทึกไม่สำเร็จ

เกณฑ์ตรวจรับ  จำลองความล้มเหลวแต่ละบริการ ตรวจข้อความและสถานะ HTTP ปัจจุบันยังต้องเพิ่มการจัดการบางกรณี

## NFR05 ความสามารถในการดูแลระบบ

ต้องคงการแบ่ง routers services models core และมี README ที่ระบุวิธีรันสองบริการ พอร์ต การตั้งค่า Firestore และการจัดการรูป

เกณฑ์ตรวจรับ  ผู้ทดสอบติดตั้งในสภาพแวดล้อมใหม่ตามคู่มือ และเข้าถึงเมนู ตะกร้า และ Admin ได้

## เงื่อนไขการตีความผล

ไม่กำหนด SLA หรือจำนวนผู้ใช้จริงจากการอ่านโค้ด ค่าเป้าหมายข้างต้นต้องปรับได้เมื่อผู้ตรวจรับตกลงโหลดและเครื่องทดสอบ โดยบันทึกเวอร์ชัน SRS ทุกครั้ง

# 8 ข้อเสนอเพิ่มเติมและข้อจำกัด

EXT เป็นข้อเสนอที่ยังไม่รวมเป็นฟีเจอร์ที่เสร็จแล้ว การนำไปเป็นเงื่อนไขส่งมอบต้องตกลงกับทีมและปรับ Gantt Chart ตามผลกระทบก่อน

## EXT01 ตรวจข้อมูลและจำนวนเงิน

เสนอให้ปฏิเสธชื่อหรือหมวดที่ว่างหลังตัดช่องว่าง ราคาไม่เป็นบวก ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขปกติ และราคาที่มีเกินสองตำแหน่งทศนิยม กำหนดจำนวนอาหารเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 99 ต่อรายการ และแสดงจำนวนเงินสองตำแหน่ง การส่งจำนวนไม่เกินศูนย์ยังคงใช้ลบรายการตาม BR03

## EXT02 ตรวจสิทธิ์ผู้ดูแล

เสนอให้ตรวจสอบตัวตนและสิทธิ์ Admin ที่ทั้งหน้าเว็บและ Backend API ก่อนเพิ่มหรือลบเมนู ปัจจุบันไม่มีระบบล็อกอินและ role enforcement จึงไม่ควรถือว่าเส้นทาง /admin เป็นการป้องกันการเข้าถึง

## EXT03 ป้องกันคำขอและไฟล์ไม่เหมาะสม

เสนอให้ตั้ง session secret จาก environment ใช้ cookie ที่เหมาะกับ HTTPS ในระบบเผยแพร่จริง และป้องกัน CSRF สำหรับคำขอเปลี่ยนข้อมูล ตรวจไฟล์จากเนื้อหาจริง จำกัดชนิด JPEG PNG WebP และขนาดไม่เกิน 5 MB ก่อนส่งไปเก็บ

## EXT04 ป้องกันข้อมูลชนกันและตะกร้าค้าง

เสนอให้สร้าง ID แบบไม่ชนเมื่อมีคำขอเพิ่มพร้อมกัน และตรวจว่าเมนูมีอยู่ก่อนเพิ่มลงตะกร้า เมื่อเมนูถูกลบให้ล้าง ID ที่ค้างใน session พร้อมปรับ badge ให้ตรงกับรายการที่แสดง

## EXT05 การเก็บความลับและรูปภาพ

ต้องจัดเก็บ credentials นอกระบบควบคุมเวอร์ชันและไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวไปหน้าเว็บ เสนอให้กำหนดนโยบายสำรองและลบรูปที่ไม่ใช้งาน โดยคำนึงว่ารูปบน Catbox ใช้ URL สาธารณะและการลบเมนูไม่ลบไฟล์รูปอัตโนมัติ

## ประเด็นสำหรับตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบทบทวน ได้แก่ ทีมโครงการและผู้ตรวจรับ โดยต้องยืนยันเป้าหมาย NFR ขอบเขต EXT การเข้าถึงหน้า Admin และสภาพแวดล้อมส่งมอบก่อนตรวจรับขั้นสุดท้ายวันที่ 26 ตุลาคม 2026

README เดิมกล่าวถึง PostgreSQL แต่โค้ดปัจจุบันใช้ Firestore ให้ใช้โค้ดและการตั้งค่าที่ตรวจสอบได้เป็นฐาน แล้วปรับคู่มือให้ตรงกัน

# 9 แผนตรวจรับและการตรวจสอบย้อนกลับ

กรณีตรวจรับด้านล่างเป็นแผนทดสอบ ยังไม่ใช่บันทึกผลผ่าน การทดสอบที่เขียนหรือลบข้อมูลต้องใช้ฐานทดสอบและรูปทดสอบที่แยกจากข้อมูลใช้งาน

AT01 → FR01 FR02 FR12 → UC01  เตรียมเมนู 12 รายการหลายหมวด ตรวจรายการทั้งหมด หมวดไม่ซ้ำ การกรอง และ ID ไม่พบที่ตอบ 404

AT02 → FR03 FR04 FR07 → UC02  เพิ่มเมนูราคา 60 บาทสองครั้งและ 35 บาทหนึ่งครั้ง ตรวจจำนวนรวม 3 และยอด 155 บาท รีเฟรชแล้วยังตรง แยกเบราว์เซอร์แล้วตะกร้าไม่ปะปน

AT03 → FR05 FR06 → UC02  ปรับจำนวน ลบหนึ่งรายการ ลดเหลือศูนย์ และล้างทั้งหมด ตรวจรายการ badge และยอดรวมทุกขั้น

AT04 → FR08 FR09 → UC03  เพิ่มเมนูข้อมูลถูกต้อง ตรวจเอกสาร Firestore และผลแสดงที่หน้าเมนู Admin และ API

AT05 → FR10 → UC03  ทดสอบรูปอัปโหลดสำเร็จ ล้มเหลวแล้วบันทึกในเครื่อง และไม่แนบรูป ตรวจเส้นทางและภาพทดแทน

AT06 → FR11 → UC04  ยกเลิกยืนยันลบแล้วรายการคงอยู่ ยืนยันแล้วรายการหาย และเมนูอื่นไม่เปลี่ยน

AT07 → FR13 → UC05  เริ่มด้วย collection ว่างแล้ว seed 12 รายการ เริ่มบริการใหม่แล้วไม่เกิดการเพิ่มข้อมูลซ้ำ

AT08 → NFR01 NFR02  บันทึกผลโหลดตามชุดข้อมูลและจำนวนคำขอที่กำหนด พร้อมตรวจหน้าเว็บสองขนาดและเบราว์เซอร์ที่ระบุเวอร์ชัน

AT09 → NFR03 NFR04 NFR05  ทดสอบ restart จำลองบริการภายนอกล้มเหลว และให้ผู้ทดสอบติดตั้งตามคู่มือในสภาพแวดล้อมใหม่

## เกณฑ์ผ่านการส่งมอบ

ข้อกำหนด FR01 ถึง FR13 ต้องผ่านกรณีตรวจรับที่เกี่ยวข้อง ไม่เหลือข้อบกพร่องที่ทำให้เส้นทางหลักใช้งานไม่ได้หรือคำนวณยอดรวมผิด ส่วน NFR และ EXT ใช้เฉพาะรายการที่ผู้ตรวจรับตกลงเป็นขอบเขตแล้ว

รายงานผลแต่ละ AT ต้องมีวันทดสอบ ผู้ทดสอบ เวอร์ชันโค้ด สภาพแวดล้อม ข้อมูลตั้งต้น ขั้นตอน ผลคาดหวัง ผลจริง และหลักฐาน พร้อมเลขอ้างอิงข้อบกพร่องกรณีไม่ผ่าน

# 10 แผนส่งมอบและเอกสารอ้างอิง

## 10 1 จุดส่งมอบตามแผน

7 ถึง 11 กันยายน 2026  วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบหน้าจอ ข้อมูล และ API

14 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2026  ตั้งโครงสร้าง เชื่อม Firestore พัฒนาเมนู ตะกร้า Admin และรูปภาพ แล้วเชื่อมสองบริการ

5 ถึง 12 ตุลาคม 2026  ทดสอบเมนู ตะกร้า API Admin และการทำงานร่วมกัน

13 ถึง 19 ตุลาคม 2026  แก้ข้อบกพร่องและทดสอบซ้ำ

20 ถึง 22 ตุลาคม 2026  จัดทำคู่มือติดตั้งและใช้งาน

23 ถึง 26 ตุลาคม 2026  ตรวจรับ เตรียมสาธิต และส่งมอบวันที่ 26 ตุลาคม 2026

วันที่ข้างต้นเป็นแผนประมาณการจาก Food_Kub.gantt ใช้วันจันทร์ถึงศุกร์และไม่หักวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ใช่หลักฐานว่าแต่ละงานเสร็จแล้ว

## 10 2 สิ่งส่งมอบ

ซอร์สโค้ด Frontend และ Backend ที่ระบุเวอร์ชัน เอกสาร SRS คู่มือติดตั้งและใช้งาน ไฟล์ Gantt Chart และรายงานผลตรวจรับพร้อมหลักฐานตามหมวด 9

## 10 3 แหล่งอ้างอิงภายในโครงการ

R01 front_py/main.py และ app/core/config.py  การประกอบบริการ session และ BACKEND_URL

R02 front_py/app/routers และ app/services  เส้นทางเมนู ตะกร้า Admin และการเรียก Backend

R03 front_py/templates และ app/core/storage.py  ฟอร์ม HTML การแสดงผล และอัปโหลดรูป

R04 blackend_py/app/routers และ app/services/menu_service.py  API การอ่านเขียนเมนูและ seed

R05 blackend_py/app/core/db.py และ app/models/menu_item.py  Firestore และโครงสร้างข้อมูล

R06 requirements.txt และ README.md  รายการ dependency และคู่มือเดิม

R07 Food_Kub.gantt  แผนสิ้นสุด 26 ตุลาคม 2026

## 10 4 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเปลี่ยนข้อกำหนด ให้บันทึกรหัส FR NFR หรือ EXT ที่ได้รับผลกระทบ เหตุผล ผู้ตกลง วันที่ เวอร์ชันเอกสาร และผลต่อกำหนดส่งมอบ จากนั้นปรับกรณีตรวจรับและ Gantt Chart ให้สอดคล้องกัน